**Öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 14.07.2020**

**Sitzungsvorlage**

**Tagesordnungspunkt 3:**

**Resterschließung Neubaugebiet „Am Dorfbach“**

* Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten

I. Sachvortrag

Nachdem nun die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Mühlenstraße abgeschlossen sind, kann die Resterschließung der Straße „zur Säge“ im Neubaugebiet „Am Dorfbach“ erfolgen.

Die Baumaßnahme war bereits mit den Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes im 1. BA an die Fa. Eberhard mitvergeben worden. Die Fa. Eberhard hat nun aus Zeitgründen den Auftrag für die anstehenden restlichen Erschließungsarbeiten zurückgegeben.

Insofern mussten die Tief- und Straßenbauarbeiten neu ausgeschrieben werden.

An insgesamt 6 Firmen wurde das Leistungsverzeichnis ausgegeben.

Die Submission findet am Mittwoch, den 08.07.2020 um 14.00 Uhr im Rathaus Frickingen, Sitzungssaal, 2. OG statt.

Herr Nothnagel vom Ingenieurbüro Reckmann wird in der Sitzung den Umfang der Arbeiten sowie das dann geprüfte Ausschreibungsergebnis vorstellen.

Mit den Bauarbeiten muss nach den Handwerkerferien 2020 Mitte August begonnen werden.

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Investitionsplan 2020 vorhanden.

II. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat möge die Tief- und Straßenbauarbeiten zur Resterschließung des Neubaugebietes „Am Dorfbach“ an die günstigste Bieterin vergeben.

III. Anmerkung

Das Stadtwerk am See wird selbstverständlich die Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Glasfaser) mitverlegen.

Den Rohrleitungsbau für die gemeindliche Wasserversorgung wird die Fa. Walter Unger GmbH aus Frickingen auf Preisgrundlage des beauftragten Jahres-LV 2020 übernehmen.