**Tagesordnungspunkt 5:**

**Kinderhaus Altheim**

**Einrichtung zusätzlicher Plätze zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**

* Vergabe der Möblierung

(Vorgang: GR 15.12.2020, TOP 4 öffentlich, GR 23.02.2021, GR 09.03.2021, TOP 5 öffentlich, GR 13.07.2021, TOP 3 öffentlich, GR26.10.2021, TOP 5 öffentlich)

I. Sachvortrag

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 02.02.2021 dem Bauantrag - Neubau beim Kinderhaus Altheim zur Einrichtung weiterer 10 Plätze zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren - das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt und beschlossen, das Architekturbüro Stadler Architekten aus Frickingen mit der Ausschreibung der Bauleistungen zu beauftragen.

Mit den notwendigen fachspezifischen Ingenieurleistungen zur Tragwerks-, Elektro- und HLS-Planung wurden die entsprechenden Fachingenieure in der Sitzung vom 23.03.2021 beauftragt.

In den Gemeinderatssitzungen vom 13.07.2021 und 26.10.2021 wurden bis auf die Möblierung alle Gewerke vergeben.

Für die Möblierung sind bei einer beschränkten Ausschreibung 2 Angebote eingegangen.

Das Architekturbüro Stadler Architekten aus Frickingen hat die Angebote in rechnerischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft. Es ergibt folgender Angebotsspiegel (brutto):

Fa. Kraft GmbH, Kirchberg 14.364,59 €

Bieterin 2 15.779,20 €

Mit dieser Ausschreibung sind nunmehr alle Gewerke vergeben.

Im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes 2022 sind die entsprechenden Mittel bereitgestellt.

Die Fertigstellung ist auf Anfang Mai geplant.

II. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat möge die Möblierung für den Neubau zur Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren an die günstigste Bieterin, die Firma Kraft GmbH zum Angebotspreis in Höhe von 14.364,59 € vergeben.